Образец техническо предложение

Приложение № 3

| Наименование на Участника: |  |
| --- | --- |
| Представлявано от : |  |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC; IBAN: |  |
| Булстат номер: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e mail: |  |

ДО

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД - Пловдив

бул. Пещерско шосе №66

гр. Пловдив  4002

Т Е Х Н И Ч Е С К О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за участие в открита процедура за Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив”.

от УЧАСТНИК : …………………………………………………………………………………….

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив”.

Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

В случай, че бъдем определени за потенциални изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора, съгласно документацията за участие и Закона за обществените поръчки.

Запознати сме и приемаме условията на рамковото споразумение. Ако бъдем определени за потенциален изпълнител, ще сключим рамково споразумение с Възложителя, съгласно условията на Възложителя.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем избрани за изпълнител на конкретен обект, ще сключим съответния договор за възлагане на обществена поръчка и ще изпълним възложените СРР/СМР, съгласно изискванията на Възложителя.

Запознати сме и приемаме срокът за изпълнение на обществената поръчка по рамковото споразумение от 36 (тридесет и шест) месеца, като този срок започва при следните условия:

Считано от датата на изпращане на първата покана по чл. 82, ал.4, т.1 от ЗОП, но не по-късно от 12 месеца от подписване на рамковото споразумение, като възложителят може да удължи отлагателния срок с до 6 месеца с изпращане на писмено уведомление до потенциалните изпълнители.

Приемаме условието, че поканата за представяне на оферти за изпълнение на конкретен обект ще се отправят чрез изпращане по пощата и/или чрез публикуването им в профила на купувача, в електронното досие на поръчката за сключване на рамково споразумение, като срокът за представяне на оферти ще се пресмята от най-ранното действие.

Приемаме условието, че срок за представяне на оферти не може да бъде по-кратък от 10 календарни дни. Ако срокът изтича в неработен ден, ще се приема, че срокът изтича в първия следващ работен ден в същото място и час.

Оферите ще се внасят в деловодството на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, бул. «Пещерско шосе» №66, гр. Пловдив.

Приемаме да оферираме срок за изпълнението на конкретен обект в рамките на максимално определен срок, посочен от възложителя.

- Приемаме следния начин на плащане :

Заплащането на цената за изпълнението на поръчката, респ. договорите за изпълнение на конкретни СМР/СРР се извършва при условията на разсрочено плащане. Възможни са следните варианти на схеми за плащане:

1.1. При стойност на конкретен договор до 20 000 лв. без ДДС – изплащането се извършва в рамките на едно плащане, което се извършва в месеца, следващ месеца на приемане на строителството от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1.2. При стойност на конкретния договор в диапазона от 20 000 лв. до 100 000,00 лв. без ДДС – изплащането се извършва в рамките на максимум три месечни вноски, които започват да се изплащат от месеца, следващ месеца на приемане на строителството от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1.3. При стойност на конкретния договор над 100 000,00 лв. без ДДС – изплащането се извършва в рамките на максимум шест месечни вноски, които започват да се изплащат от месеца, следващ месеца на приемане на строителството от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

При определянето на стойността на договора по предходните точки се взема предвид цялото дължимо възнграждение към изпълнителя, в т.ч. цената на непредвидени допълнителни СМР/СРР.

Размерът на една вноска по изплащане не може да бъде по-малък от 0,1% от общата цена.

Приемането на строителните дейности  от възложителя се документира с подписването на приемо-предавателен протокол - акт.обр. № 19.

1.4. В случай, че стартирането на обекта на строителство създава особени технологични затруднения или налага значителна инвестиция от страна на изпълнителя, възложителят, по своя преценка може да допусне авансово и/или междинни плащания, като същите се предвиждат в поканата по чл. 82, ал.4, т.1 от ЗОП. В този случай след завършването и приемането на строителството остатъкът от възнаграждението се изплаща при условията на т.1.1, 1.2 и 1.3 на база на размера на оставащата сума.

Заплащането се извършва въз основа на подписана приемо-предавателна форма за изпълненото строителство и надлежно издадена фактура.

В случай, че бъдем определени за изпълнители, плащането следва да се извършва по следната наша банкова сметка:

Банка …………………….....

IBAN ….….……………..….

BIC …………………………

2. Нашата оферта  е със срок на валидност..........................месеца / срокът за валидност на офертата не може да бъде по-малък от 4 месеца, считано от крайната дата за подаване на офертите /

3. Заявяваме, че при изпълнение на поръчката /ще използваме подизпълнител/ /няма да използваме подизпълнител/.

4. Делът на участие на подизпълнителя ще възлиза на …………..на сто от общата стойност, предложена за изпълнение на поръчката /попълва се при използването но подизпълнител/. Видът на работите, които ще се изпълнят от подизпълнителите, е, както следва:..............................

Предвидените от нас подизпълнители са:..................

5. Приемаме да изпълняваме гаранционна поддръжка на изпълнените строителни работи в срокове, които са не по-малки от гаранционните срокове, предвидени в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

6. Към датата на внасяне на настоящата оферта разполагаме с валидна застраховка за професионална отговорност, по чл.171 от Закона за устройство на територията за вреди, причинени на възложителя или на трети лица при или по повод изпълнение на дейности на обекта.

7. Приемаме да изпълняваме конкретните договори за обществена поръчка при спазване на всички изисквания на Техническото задание на процедурата, в това число:

- Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство;

- Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи; Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР/СРР., съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и всички действащи в Република България нормативни актове;

- Строително-монтажните работи / строително ремонтните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1,  ал.2 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- В СМР/СРР., ще се влагат само строителни продукти отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.

- Строително-монтажните работи/строително ремонтните работи ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

- В случай на дефекти и/или недостатъци по време на строителството на обектите, ще отстраним за наша сметка констатирани некачествено изпълнени работи в срок, указан от Възложителя на поръчката.

8. В тази част участниците следва да изложат Обяснителна записка, която трябва да съдържа информация за хипотетично СМР – основен ремонт на обект, находящ се на седми етаж от сградата на Хирургически корпус на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, бул. „Пещерско шосе” №66, гр. Пловдив.

Обектът на СМР включва следните дейности и количества:

| № | Вид СМР | Единица мярка | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разваляне тухлена зидария | м3 | 98,00 |
| 2 | Демонтаж съществуваща вентилационна система | мл | 180,00 |
| 3 | Демонтаж фаянсова облицовка. | м2 | 1230,42 |
| 4 | Демонтаж на вътрешна вароциментова мазилка | м2 | 1448,00 |
| 5 | Демонтаж на съществуваща витрини и прозорци | м2 | 178,50 |
| 6 | Очукване съществуваща циментова замазка | м2 | 142,00 |
| 7 | Очукване съществуваща настилка от мозайка | м2 | 1170,00 |
| 8 | Превоз строителни отпадъци | м3 | 235,00 |
| 9 | Натоварване строителни отпадъци на транспорт и превоз на депо на 20км, включително такса депониране на строителни отпадъци | м3 | 235,00 |
| 10 | Доставка и монтаж на вътрешни подпрозоречни первази | мл | 123,00 |
| 11 | Доставка и монтаж на нова интериорна врата от алуминиева дограма с размери 114см/207см | бр | 21,00 |
| 12 | Доставка и монтаж на нова интериорна врата от алуминиева дограма със размери 104см/207см. | бр | 8,00 |
| 13 | Доставка и монтаж на нова интериорна врата от алуминиева дограма с размери 84см/207см | бр. | 10,00 |
| 14 | Доставка и монтаж на нова интериорна, остъклена витрина с размери 295см/285см | бр. | 1,00 |
| 15 | Направа на зидария с газобетонови блокчета с дебелина 125мм | м3 | 18,20 |
| 16 | Направа на зидария с газобетонови блокчета с дебелина 250мм | м3 | 9,32 |
| 1 | Пробиване отвори 10/10см в тухлена зидария с дебелина 1 тухла | бр | 35,00 |
| 2 | Запушване и измазване на направените отвори след приключване на останалите дейности от част ВиК | бр | 35,00 |
| 3 | Изпитване водопроводи под хидравлично налягане | мл | 225,00 |
| 4 | Дезинфекция водопровод | мл | 225,00 |
| 5 | Демонтаж и монтаж на нови смесителни батерии | бр | 20,00 |
| 6 | Демонтаж и монтаж на нови душ батерии | бр | 17,00 |
| 1 | Доставка и полагане кабел СВТ 3х1,5мм2 | мл | 1550,00 |
| 2 | Доставка и полагане кабел СВТ 4х1,5мм2 | мл | 100,00 |
| 3 | Доставка и полагане кабел СВТ 3х2,5мм2 | мл | 1300,00 |
| 4 | Доставка и полагане кабел СВТ 3х4мм2 | мл | 2800,00 |
| 5 | Доставка и полагане кабел СВТ 5х6мм2 | мл | 90,00 |
| 6 | Доставка и полагане кабел СВТ 5х10мм2 | мл | 90,00 |
| 7 | Доставка и полагане кабел СAВТ 5х35мм2 | мл | 35,00 |
| 8 | Доставка и полагане кабел СAВТ 5х50мм2 | мл | 55,00 |
| 9 | Доставка и полагане кабел СAВТ 5х70мм2 | мл | 55,00 |
| 10 | Доставка и полагане кабел СAВТ 5х95мм2 | мл | 85,00 |
| 11 | Доставка и полагане кабел СВТ 4х150+70мм2 | мл | 55,00 |
| 12 | Доставка и полагане - PVC гофрирана тръба Ф13 | мл | 2800,00 |
| 13 | Доставка и полагане - PVC гофрирана тръба Ф16 | мл | 1250,00 |
| 14 | Доставка и полагане - PVC гофрирана тръба Ф23 | мл | 230,00 |
| 15 | Доставка и полагане - PVC гофрирана тръба Ф29 | мл | 70,00 |
| 16 | Доставка и полагане - PVC тръба Ф50 | мл | 30,00 |
| 17 | Доставка и монтаж LED осв.тяло 4х12W– IP-20, за вграждане в окачен таван | бр | 95,00 |
| 18 | Доставка и монтаж LED осв.тяло 4х12W– IP-54, за вграждане в окачен таван | бр | 27,00 |
| 19 | Доставка и монтаж LED осв.тяло 2х30W– IP-20, за вграждане в окачен таван | бр | 70,00 |
| 20 | Доставка и монтаж бактерицидно осв.тяло 2х55W | бр | 9,00 |
| 21 | Доставка и монтаж бактерицидно осв.тяло 1х40W | бр | 3,00 |
| 1 | Доставка и монтаж на Етажно разпределително табло за кислород, сгъстен въздух и вакуум със сигнализация | бр | 1 |
| 2 | Доставка и монтаж на тръба за медицински газове ø 10x1мм | л.м. | 150 |
| 3 | Доставка и монтаж на тръба за медицински газове ø 12x1мм | л.м. | 180 |
| 4 | Доставка и монтаж на тръба за медицински газове ø 15x1мм | л.м. | 210 |
| 5 | Доставка и монтаж на тръба за медицински газове ø 22x1мм | л.м. | 230 |

Ояснителната записка следва да съдържа:

- Срок за изпълнение на дейностите от количествената сметка, който не надвишава 30 календарни дни;

- Реалистичен и изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството подробен линеен график за изпълнение на СМР в календарни дни, с диаграма на работната ръка, с посочване на точния брой ангажирани строителни работници и ръководни служители и работните часове на всеки един при участието им във всяка фаза на изпълнението.

- Схема на местата за складиране на строителните продукти и контейнери за отпадъци, с описание на организацията по събирането и извозването на строителните отпадъци с означаване на действителните обекти около сградата на Хирургичекси корпус на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, бул. „Пещерско шосе” №66, гр. Пловдив.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Наименование на кандидата | __________________________ |
| Име и фамилия | __________________________ |
| Длъжност | __________________________ |
| Подпис на упълномощеното лице |  |

Надлежно упълномощен да подпише тази оферта от името на ................................

………………………………………………………………………………………………...

/попълва се в случай на упълномощаване/