До

ЕТ "Мария Стоянова" АРХ

До

"Шейп Консепт архитектурна асоциация " ООД

До

"Арконт Дизайн" ООД

До

"Риск Инженеринг" АД

П О К А Н А

по чл. 82, ал.4 от Закона за обществените поръчки, съгласно Рамково споразумение № ПОП-01-18 от 12.01.2018 г.за изпълнение на обществена поръчка с предмет „„Рамково споразумение за проектантски услуги и авторски надзор за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив ”, открита с Решение № 306 от 05.05.2017 г.

От Изпълнителния директор на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив,

с адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Пещерско шосе” № 66, ЕИК115576405, представлявано от Проф. д-р Карен Джамбазов, д.м. – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,

I. В качеството Ви на потенциални изпълнители на горепосоченото рамково споразумение, на основание чл. 82, ал.4 от Закона за обществените поръчки с настоящото ВИ КАНЯ да представите своите оферти за изпълнение на следната обществена поръчка: „Изготвяне на проект за ремонт на ОВиК инсталацията на „Перилен блок“ към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, разположен в част от сграда с идентификатор: 56784.510.250.1 по кадастралната карта на гр. Пловдив“

- обекта на проектиране: „Изготвяне на проект за ремонт на ОВиК инсталацията на „Перилен блок“ към УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, разположен в част от сграда с идентификатор: 56784.510.250.1 по кадастралната карта на гр. Пловдив“

- прогнозното РЗП, по което потенциалните изпълнители следва да калкулират ценовото си предложение: 5177 кв.м.;

- фазата на проекта: техническа

- проектните части:

- Архитектура – архитектурно заснемане

- Конструкция

- ОВиК

- Електро

- Технология – Хидрогеоложки работи, съобразени с етапността по изпълнение на поръчката.

- КСС - Подробни количествени ведомости и спецификации за влаганите материали и количествено-стойностни сметки (КСС) по части, както и обобщена КСС (в количествените сметки да се разделят СМР и доставката на оборудване). Обяснителни записки към отделните проектни части с необходимите пояснения, изчисления, чертежи и детайли.

- максимален срок за изпълнение на проектните работи от предмета на поръчката – 20 календарни дни;

Други изисквания на възложителя:

Да се спазят всички приложими нормативни изисквания за проектирането.

За изпълнение на проекта участниците следва да предвидят следните дейности и параметри:

1 етап:

- Уведомление за инвестиционно предложение с придружаваща документация до РИОСВ;

- Изготвяне на техническа документация за издаване на разрешително за реинжекция в два тръбни кладенеца;

- Изготвяне на математически модел за доказване на възможностите на пластовете да поемат реинжектираните водни количества;

Следващите етапи касаят строителното изпълнение на проектантските работи и следва да бъдат съобразени при проектирането и изготвянето на офертите.

2 етап:

- Два безядкови сондажа по 60,0 м . с диаметър φ 498 мм.;

- Затръбяване за превръщане на сондажите в тръбни кладенци с тръби и филтри от сертифицирано PVC φ 225 мм. за хранително-вкусова промишленост;

- Направа на циментова изолация на горните 25-30 м.;

- Ерлифтно почистване, опитно-филтационни тестове – 2 бр.;

3 етап:

- Вземане и изследване на две водни проби за качествена оценка на подземните води;

- Изготвяне на екзекутивна техническа документация по условията на издаденото разрешително за кладенците за реинжекция;

Изпълнителите следва да докажат, че имат опит в изпълнението на подобни задачи в тяхната цялост, а също така, че притежават кадрова обезпеченост за изпълнение на настоящата задача.

II. ОПРЕДЕЛЯМ срок за получаването на оферти за изпълнение на предмет на поканата от 10 дни от публикуването на настоящата покана в профила на купувача на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД (в електронното досие на рамковото споразумение), а именно до 24.06.2019г., 16:00 часа. Поканата да бъде изпратена на потенциалните изпълнители и по пощата.

Припомняме Ви, че съгласно условията на рамковото споразумение:

Участниците определени за потенциални изпълнители по рамковото споразумение, след писмената покана за изпълнение на отделен/отделни обект/и, следва да представят своите оферти в запечатан и непрозрачни плик. Върху плика се отбелязва наименованието на участника и предмета на поканата (наименованието на конкретната обществена поръчка), а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се участва.

Съдържането на офертата е следното:

1. ЕЕДОП, попълнен съгласно указанията в процедурата по сключване на рамковото споразумение,

2. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – по образец.

3. Техническо предложение (по образец Приложение № 4 от документацията на рамковото споразумение), в което се посочва срока за изпълнение на поръчката и се прилагат:

3.1. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор за изпълнение на конкретна поръчка;

3.2. Декларация за срока на валидност на офертата – минимум 2 месеца;

3.3 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

4. Ценово предложение по образец (Приложение №6 от документацията на рамковото споразумение).

При формирането на цените за конкретния обект потенциалните изпълнители следва да не надвишават единичните цени, които са оферирани от тях за сключването на рамковото споразумение.

При наличие на самостоятелно обособени позиции техническото и ценовото предложение се представят поотделно за различните позиции.

При възлагане на конкретната поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

……………………п…………………..…….

ПРОФ. Д-Р КАРЕН ДЖАМБАЗОВ, Д.М.

Изпълнителен директор на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, град Пловдив

# Text boxes

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4002, Пловдив, бул. „Пещерско шосе” 66, Централа: +359 32 264 170, Факс: +359 32 644 058