ПРОТОКОЛ  №1

Днес, на 19.05.2015г. в 08.00 часа в административната сграда на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе № 66 се проведе заседание на Комисия, назначена със Заповед № 351 от 19.06.2015 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, определена в състав:

Председател: Тенчо Василев – Началник отдел „ПООП” и главен юрисконсулт и членове: Тодор Ганчев –юрисконсулт и Митков Узунов – Началник „МТБ”.

I. На основание Глава пета, Раздел ІІ от ЗОП Комисията пристъпи към отварянето, проверката и разглеждането на представените пликове с офертите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет: „Строителни работи по изграждане на сектор за изследвания с РЕТ-СТ”, открита с Решение 296 / 20.05.2015 г., след като получи списъка с участниците и подадените оферти.

След като списъка с участниците бе получен, Председателят на комисията и всички членове на комисията подписаха декларация по чл.35, ал.1 и ал.2 от ЗОП

Комисията констатира, че е заявено участие и e представенa офертa от един участник, а именно:

- „Цид Атлас” ООД - Вх. № 5658/18.06.2015г. в 14:43ч.,

който е представил документацията си за участие в непрозрачен и запечатани плик -  надписан, получен и приет, съгласно изискванията на закона.

В заседанието на комисията не взеха участие външни представители.

На основание чл. 68, ал. 4 от ЗОП представените плика по чл. 57, ал. 1 от ЗОП, съдържащ офертата и приложенията на участника, се отвори, като се провери съответствието му с изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

При отваряне на офертата на „Цид Атлас” ООД се установи, че са налични отделни пликове №№ 1, 2 и 3, след което бяха положени подписи върху пликове №3 на този участник. След отварянето на пликове №2, представен поотделно за позициите, за които кандидатства участника, бяха положени подписи върху всички документи, съдържащи се в тези пликове.  Комисията отвори плик №1 на участника и оповести документите, съдържащи се в този плик.

II. След приключване на публичната част от заседанието, Комисията продължи работата си по реда на Глава пета, Раздел ІІ от ЗОП и пристъпи към проверка на съответствието на представените документи за подбор с изискванията на закона и възложителя за допускане до участие в процедурата.

По отношение на документите на „Цид Атлас” ООД:

Участникът е приложил всички документи, описани в Списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП – липси не се установиха.

Комисията констатира, че участникът е представил необходимите документи съгласно Раздел VI от условията на обществената поръчка и отговаря на минималните изисквания към участниците.

III. Комисията пристъпи към разглеждане на документите на Плик № 2 на участника и оценка по неценовите показатели.

Констатира се, че участникът „Цид Атлас” ООД е приложил необходимите документи в Плик № 2 и същите отговарят на изискванията на поръчката.

Методиката на обществената поръчка е следната:

І. Показатели за оценка. Относителна тежест.

- Цена за изпълнение на поръчката (К1) – 60% (max. брой 60 точки);

- Срок за изпълнение на поръчката (К2) – 20% (max. брой 20 точки);

- Организация и изпълнение на строителните работи (К3) -20 % (max. брой 20 точки);

Максимален общ сбор от точки  -  100 (К) точки

ІІ. Методика за комплексна оценка на офертите.

Комплексна оценка (К) = К1 + К2 + К3

1. Цена за изпълнение на поръчката (К1):

Минимална предложена обща цена

за изпълнението на самостоятелно

обособената позиция

К1 =  -----------------------------------------  х  60 т.70 т.

Предложена цена от участника

за изпълнението на самостоятелно

обособената позиция

2. Срок за изпълнение на поръчката (К2):

Изразява се с число – брой календарни дни. Оценката по показателя се пресмята по формулата:

Минимално предложен срок

за изпълнение

К2 =  -----------------------------------------  х  20 т.70 т.

Предложен срок за изпълнение

от участника

3. Организация и изпълнение на строителните работи (К3):

Тежестта на показателя „Организация и изпълнение на строителните работи” е 20 % от общата комплексната оценка (КО), като максималният брой точки по посочения показател е 10 точки.

Показателят представлява експертна оценка на техническото предложение на участника с приложена "Работна програма".

Комисията разглежда работната програма на участника, състояща се от „Организационен план за организиране изпълнението на СМР без прекъсване на диагностично-лечебния процес в находящите се в близост клиники, отделения и административно-стопански звена на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД" (описателна, текстова част) и „Линеен - комплексен план график за последователност на извършване на СМР" (графична част) - техническите решения, методологията на работа, линейния график, условията, методите, похватите и организацията на работата по реализиране предмета на поръчката, вкл. с поясняващи технически и организационни решения, организация на строителството и строителната площадка; обособените етапи на работа заедно с разпределението на техническите ресурси и работната сила в това число обем работи, брой работници, вътрешен контрол, координация на дейностите, взаимодействие с различните участници в процеса.

Комисията преценява адекватността и целесъобразността на представеното разпределение и доколко то гарантира, че всички елементи и възможни рискове ще бъдат решавани навреме и изпълнявани в рамките на времето за завършване.

След разглеждане на всички допуснати до този етап предложения, се извършва оценка, както следва:

1. По отношение на технологичната последователност на строителните процеси и работна програма:

1.1. Участникът получава 15 точки, когато:

Работната програма описва организацията на строителството в съответствие с изискванията на поръчката и съдържа организационна схема. Описанието на методите и технологията за строителство покрива всички дейности по предмета на поръчката и е съобразен с изискванията на поръчката. Всички предложения са изпълними и подкрепени с поясняващи технически и организационни решения и примери. Подходът на участника доказва, че всички елементи и възможни рискове ще бъдат решавани навреме и изпълнявани в рамките на срока за изпълнение на поръчката. Описана е правилна технологична последователност и описание на всички строителни процеси (представени в линейния график), осигуряващи ефективно и качествено изпълнение и даващи възможност за качествен контрол. В Работната програма е предвиден механизъм за координация на работите, който е технологично и ресурсно обоснован.

1.2. Участникът получава 8 точки, когато:

Работната програма съдържа описание и организация на строителството, както и организационната схема. При описанието па методите и технологията за строителство са налице до 2 разминавания в различни елементи в Работната програма (без да е налице противоречие с дейносите от предмета или изискванията на поръчката). Всички предложения са изпълними и подкрепени с поясняващи технически и организационни решения и примери. В Работната програма е посочен механизъм за координация на работите, но от описаните организационни действия не е видно как се съотнасят с предложената технология на изпълнение или предвидените ресурси.

1.3. Участникът получава 3 точки, когато:

Работната програма съдържа описание и организация на строителството, както и организационната схема, но Работната програма само преповтаря изискванията на поръчката, предвидените строителни работи и обяснителните записки на проектите, без да е видно конкретната технология за изпълнение па участника. Някои от описаните предложения не са подкрепени с поясняващи технически и организационни решения и примери. При описанието на методите и технологията за строителство са налице до 4 разминавания в различни елементи в Работната програма.

2. По отношение на мерките за предотвратяване и/или преодоляване на рисковете -„критични моменти ", идентифицирани от възложителя - за качественото и навременно изпълнение ла СМР, предмет на поръчката, включително и мерки за предотвратяване и/или намаляване създаването на неудобства на диагностично-лечебната и админситративно-стопанската дейност.

Рисковете - „критични моменти ", идентифицирани от възложителя, са:

*Риск от забавено изпълнение, поради непредвидена повишена натовареност на трудовия процес в разположените в близост клиники и административно-стопански звена.

*Риск от замърсяване на околната работна среда със строителни отпадъци

*Риск от забавяне на доставки на материали и оборудване

2.1. Участникът получава 5 точки, когато:

В предлаганата от участника организация на изпълнението са описани детайлно рисковете („ критични моменти ") за качественото и навременно изпълнение на СМР, предмет на поръчката, и са предложени мерки, които ще бъдат предприети за предотвратяване или преодоляване на възникнали такива. Мерките, които ще бъдат предприети за предотвратяване или преодоляване на възникнали рискове са адекватни, съобразени с дейностите от предмета на поръчката и нейните изисквания. По всеки един от рисковете са предвидени повече от една мярка за предотвратяване и всяка една мярка е адекватна спрямо идентифицирания риск, както и на предмета на поръчката.

2.2. Участникът получава 1 точка, когато:

В предлаганата от участника организация на изпълнението е направено предвиждане на рисковете („критични моменти") за качественото и навременно изпълнение на СМР, предмет на поръчката, но само за някои от тях са описани мерките за предотвратяването или минимизиране на възникнали такива; или част от предвидените мерки не съответстват на дейносите от предмета или изискванията на поръчката.

Участникът е предложил срок за изпълнение от 12 календарни дни, като предложението беше оценено с 20 точки.

В своето техническо описание, организация и изпълнение на строителните работи участникът е подробно е описал технологичната последователност на строителните процеси, отношенията и ангажиментите на лицата, участващи в строителството, организационно планиране, подробен линеен график на строителните ртаботи и мерки за управление на риска, в т.ч. рисковете, идентифицирани от възложителя като по-вероятни.

Комисията намира, че работната програма описва организацията на строителството в съответствие с изискванията на поръчката и съдържа организационна схема. Описанието на методите и технологията за строителство покрива всички дейности по предмета на поръчката и е съобразен с изискванията на поръчката. Всички предложения са изпълними и подкрепени с поясняващи технически и организационни решения и примери. Подходът на участника доказва, че всички елементи и възможни рискове ще бъдат решавани навреме и изпълнявани в рамките на срока за изпълнение на поръчката. Описана е правилна технологична последователност и описание на всички строителни процеси (представени в линейния график), осигуряващи ефективно и качествено изпълнение и даващи възможност за качествен контрол. В Работната програма е предвиден механизъм за координация на работите, който е технологично и ресурсно обоснован.

Предвид това Комисията реши да оцени работната програма на участника с 15 точки.

По отношение на мерките за предотвратяване и/или преодоляване на рисковете Комисията намира, че:

В предлаганата от участника организация на изпълнението са описани детайлно рисковете („ критични моменти ") за качественото и навременно изпълнение на СМР, предмет на поръчката, и са предложени мерки, които ще бъдат предприети за предотвратяване или преодоляване на възникнали такива. Мерките, които ще бъдат предприети за предотвратяване или преодоляване на възникнали рискове са адекватни, съобразени с дейностите от предмета на поръчката и нейните изисквания. По всеки един от рисковете са предвидени повече от една мярка за предотвратяване и всяка една мярка е адекватна спрямо идентифицирания риск, както и на предмета на поръчката.

Предвид това Комисията оцени мерките с 5 точки.

Комисията формира оценката н аучастника по показателя технологичната последователност на строителните процеси и работна програма с 20 точки и обща оценка по неценовите показатели 40 точки.

Комисията определи следващото си заседание за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допустантите участници. За деня и часа на отваряне на ценовите оферти участници следва да бъдат уведомени в профила на купувача, в електронното досие на поръчката 2 работни дни преди заседанието.

Съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, при отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:	…………п……………

ЧЛЕНОВЕ:		…………п……………

…………п……………