Изх. № 1474 от 22.04.2016г.

О Т Г О В О Р

на запитване по обществена поръчка с предмет ”Проучване и изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на закрит паркинг (многоетажен гараж) в базата на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД на бул. „Пещерско шосе” № 66, гр. Пловдив с възможност за лицензиране на хеликоптерна площадка с коридор към Спешно отделение, както и авторски надзор”, открита с Решение № 209 от 22.03.2016 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване по горепосочената обществена поръчка Ви предоставяме следните разяснения:

1. Изпълнението на договора за обществената поръчка в под условие за наличен финансов ресурс и може да започне след изрично възлагателно писмо на възложителя. Срокът на договора и, респ. крайният срок, в който може да се възложи и да се изпълни обществената поръчка, е 4 години или 48 месеца, както е посочен общият срок на поръчката в обявлението.

Срокът за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката от изпълнителя е до 60 календарни дни. Този срок започва да тече след получаването на възлагателно писмо и обхваща последователното изпълнение на дейностите, описани в образеца на техническото предложение.

2. Дейността изготвяне на обемно – устройствено проучване по чл. 138 от ЗУТ за определяне на размерите и разположението на обекта, доказване на нормативната допустимост, целесъобразността на инвестиционната идея, както и за съставяне на задание за изработване на инвестиционен проект; - представяне на резултатите от проучването и възможните идейни решения за сградата на възложителя приключва с представяне на резултатите от проучването на възложителя. В хода на изпълнение на дейността не се предвиждат допълнителни обсъждания и съгласуване с възложителя.

………....………...П........................

ПРОФ. Д-Р КАРЕН ДЖАМБАЗОВ, Д.М. 
Изпълнителен директор

# Text boxes

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4002, Пловдив, бул. „Пещерско шосе” 66, Централа: +359 32 264 170, Факс: +359 32 644 058

e-mail: unihosp-pd@evrocom-.net, web: www.unihosp.com