П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 4

П Р О Е К Т  Н А  Д О Г О В О Р

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес,…................ 2015 г. в гр.Пловдив, между:

- УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив, с адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Пещерско шосе” № 66, ЕИК115576405, представлявано от Проф. д-р Карен Джамбазов, д.м. – Изпълнителен директор и Марияна Гешева – главен счетоводител, наричани по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна

и

2……............................................................................................................,

на основание чл. 74, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с Решение № ……..….. / ……… 2015год. на Изпълнителния Директор  на УМБАЛ „Свети георги„ ЕАД  – гр. Пловдив за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка с обект: „Инженеринг (проектиране и строителство) за преустройство и основен ремонт на сградния фонд на Клиника по Петдиатрия и генетични заболявания на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД - Пловдив, при условие за проектиране и възможност за разрешаване на СМР и ползване на обектите на три или повече самостоятелни етапа” се сключи настоящият Договор за следното:

### І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да изпълни Инженеринг (проектиране и строителство) за преустройство и основен ремонт на сградния фонд на Клиника по Петдиатрия и генетични заболявания на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД - Пловдив, при условие за проектиране и възможност за разрешаване на СМР и ползване на обектите на три или повече самостоятелни етапа и всички дейности и изисквания, отразени в Оферта (Приложение 1) и Ценово предложение (Приложение 2), неразделна част от настоящия договор.

1.2. Дейностите по този договор включват изпълнение на следните Етапи от предмета на обществената поръчка:

- Етап 1 - изработка на проектите съгласно обекта на обществената поръчка, в това число количествено-стойностна сметка и предаването им за одобрение от Възложителя.

- Етап 2  изпълнение на строителството, изготвяне на съпътстващата документация и всички необходими дейности до окончателното приемането на обекта на строителството от Възложителя по реда и при условията на Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и въвеждането в експлоатация на обекта. Възложителят си запазва правото да възлага изпълнението на този етап при условията на етапност на строителството, уточнена в рамките на проектирането в Етап 1.

1.3. Мястото на изпълнение на договора е сградата на Клиника по Педиатрия и генетични заболявания на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, База I, бул. „Васил априлов” №15а, гр. Пловдив.

### ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Общата стойност на договора е в размер на ..................... /цифром и словом, общата стойност за изпълнението на етапите на поръчката + 20% от Ешап 3 за евентуални непредвидени строителни работи / лева без ДДС. Стойността е формирана на база на:

1. Количествата и дейностите за изпълнение на договора на отделните видове работи, представена в Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.

2. Разходи за евентуални непредвидени строителни дейности, които не могат да надвишават 20% от цената на Етап 2.

2.2. Окончателната стойност на договора ще бъде определена на база Количествено-стойностна сметка за действително извършени строителни работи, подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.3. Цената за изпълнението на Етап 1 е в размер на ........................ /цифром и словом/ без ДДС. Тази стойност включва всички разходи по дейностите за изработката на всички необходими проекти за изпълнението на етапа от предмета на поръчката (фази, части и т.н.) съгласно ЗУТ и подзаконовите актове по прилагането му.

2.4. Цената за изпълнението на Етап 2 е в размер на ........................ /цифром и словом/ без ДДС. Тази стойност включва всички разходи за изпълнението на етапа, в това число разходите за изпълнение на строителството, изготвяне на съпътстващата документация и всички необходими дейности до окончателното приемането на обекта на строителството от Възложителя по реда и при условията на Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и въвеждане в експлоатация на обекта.

Стойността на отделните строителни етапи, които ще бъдат включени в Етап 2, се уточнява при изпълнение на проектирането на обекта и представяне на КСС от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отделните строитлени етапи.

2.5. Разходите за непредвидени строителни работи се ценообразуват съгласно показателите в Приложение № 1 от договора, а именно (съгласно Оферта на изпълнителя):

- Часова ставка – не повече от ................. лева без ДДС;

- Допълнителни разходи върху труда – ................... процента на сто.

- Допълнителни разходи върху механизацията – ................... процента на сто.

- Доставно-складови разходи – ................... процента на сто.

- Печалба върху СМР – ................... процента на сто.

Непредвидените строителни дейности могат да се извършват само след предварително писмено съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.6. Промяна във видовете и количествата строителни дейности се извършва само след предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.7. Окончателната стойност на договора по т.2.1. не може да бъде надхвърляна. Цените, определени за изпълнението на етап 1 и етап 2, не могат бъдат надхвърлени. Цената за изпълнението на Етап 2 може да бъде надхвърлена единствено за непредвидени строителни дейности в размер до 20% от цената на същия етап.

2.8. Плащанията по настоящия договор ще се извършват в български левове, по банков път при условията на отложено плащане по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Банкови реквизити:

Банка …………………….....

IBAN ….………………..….

Плащанията се извършват при следните условия:

Заплащането на цената за изпълнението на Етап 1 се извършва в срок до 60 календарни дни от одобрението на изработените проекти от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Заплащането на цената за изпълнението на конкретно възложени етапи на строителството се извършва в срок до 60 дни след подписването на Акт № 19.

### IІІ. ВРЕМЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ЕТАПИТЕ ОТ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

3.1. Изпълнението на поръчката и в частност отделните нейни етапи е под условие за наличие на финансов ресурс за съответнтие дейности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнението.

3.2. Изпълнението на Етап 1 може да започне след получаване на възлагателно писмо от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни всички предвидени дейности по етапа и да предаде изготвените проекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до ........................ ( Съгласно Офертата на изпълнителя).

3.3. Изпълнението на отделни строителни етапи, включени в Етап 2, може да започне след получаване на възлагателно писмо от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни всички предвидени дейности по изпълнението на съответния строителен етап до окончателното му приемане от Възложителя по реда и при условията на Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Общият срок за изпълнение на Етап 2 е ............. ( Съгласно Офертата на изпълнителя ) .

В този етап са включени следните етапи на строителството и срокове за изпълнението им:

….

3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приемането на етапите, ако открие съществени недостатъци. Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата поради отстраняването на недостатъците.

3.5. Сроковете за изпълнение на етапите могат да бъдат удължени с одобрението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато това се налага поради нормативни срокове, административни процедури и други обективни обстоятелства, които са били непредвидими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за изпълнение в размер на 2% от общата стойност на договора без ДДС. Банковите разходи по откриване на гаранцията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Той предвижда и заплаща таксите по откриване и обслужване на гаранцията, така че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от посочения.

4.2. При представяне на банкова гаранция същата се предава в оригинал в момента на подписване на договора по приложения към документацията образец. Банковата гаранция следва да е с общ срок на валидност с 30 дни по-голяма от срока на настоящия договор. В банковата гаранция следва да се предвидят възможностите за етапно възстановяване в сроковете и размерите, описании в т. 4.3. Гаранцията  под формата на парична сума се превежда по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД, гр. Пловдив

Банка: 	ЦКБ АД – клон Пловдив

IBAN : 	BG 72 CECB 9790 1051 2974 00

BIC :  	CECBBGSF

4.3. Гаранцията се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поетапно, в срок от 30 (тридесет) дни след приключване всеки един от трите етапа на изпълнението на договора, без да се начисляват лихви за периода, през който средствата са престояли при него. Гаранцията за възстановява в следните размери:

1. След изпълнението на Етап 1 – 20%;

2. След изпълнението на Етап 2 – 80%.

4.4. Представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора може да бъде задържана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съразмерно, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни изцяло или частично задължения по този договор.

## V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложената му работа съгласно

уговореното в този договор с грижата на добър стопанин, като спазва предвиденото в

проекта и техническата документация, както и техническите и законови разпоредби в

Република България, изискванията на строителните, техническите и технологичните

правила и нормативи за съответните дейности.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР.

5.3. При изпълнението на строителните работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на Наредба №49/2010г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения и Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (04.12.2009г.).

5.4. Разходите за консумация на електроенергия, вода, охрана и други консумативи, необходими за изграждане на обекта са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема пълна отговорност и осигурява сам и за своя сметка безопасността на движението по време на изпълнение на СМР.

5.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

5.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си.

5.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със

строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на

строителните работи.

5.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени относно статута си, реорганизация, промени в съдебната, данъчната и други регистрации в тридневен срок от извършването им, като представя надлежно заверено копие от документа.

5.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури извършването на задължителния инструктаж за безопасност на труда на наетите във връзка с изпълнение на този договор лица, като се задължава стриктно да изпълнява и следните изисквания:

1. Да не допуска до обекта работници или служители, които не са преминали

инструктаж по пожарна и аварийна безопасност (ПАБ) и безопасност на труда;

2. Да не допускат извършване на заваръчни и други огневи работи в следните

случаи:

- при липса на разрешително за огневи работи;

- при неизправни заваръчни съоръжения;

- върху прясно изсъхнали боядисани конструкции и стени;

- на работното място има взривоопасни и горими материали, бои и др.;

- при липса на свидетелство за правоспособност и/или инструктажно удостоверение

за огневи работи;

- ако не са осигурени уреди и средства за пожарогасене и не са взети необходимите

противопожарни мерки.

3. Работното място в района на работа предварително да се почиства от горими

материали.

4. Забранено е при заваръчни работи да се ползват голи или с лоша изолация

снаждани проводници и неизправни щепсели, контакти и др.

5. При започване на работа да се уведомява осигуряващия ПАБ при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за вземане на предохранителни мерки, а след приключване на работата да се приберат кабелите и заваръчните съоръжения и също да бъде уведомен осигуряващия ПАБ при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за нововъзникнали СМР или ако в хода на работата установи, че изпълнението на някои от изискванията на Възложителя е невъзможно или ще доведе до недостатъци на изработеното и/или до негодност за предвиденото предназначение.

5.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да работи с технически правоспособни лица при изпълнението на задълженията си.

5.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява гаранционна поддръжка на изпълнените строителни работи в сроковете, предвидени в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гатанционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

5.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява за своя сметка след писмена покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  всички появили се по време на действие на договора и в гаранционния срок дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строителни работи. При неотстраняване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на дефектите и скритите недостатъци в срок, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се прилага раздел VII  от настоящия договор.

5.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен по всяко време да осигурява безпрепятствена възможност за проверка и контрол на изпълняваните отделни видове дейности от определеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице, осъществяващо инвеститорски контрол, както и от лицата, осъществяващи строителен надзор, без да се пречи на изпълнението на текущите работи.

5.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол всички документи, които следва да бъдат налични у ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно действащото българско законодателство във връзка с изпълнението на предмета на поръчката, в това число издадените разрешение за строеж и за разрешение за ползване на обекта.

5.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява експерти, материали, оборудване, както и всичко друго необходимо за изпълнение на договора. Материалите се доставят със сертификат за качество на вложените материали.

5.17. Разходите за възнаграждения, техника, консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за проектиране и изграждане на обекта, да са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложените строителни работи при спазване на изискванията за изпълнение на целите за подготовка за повторна употеба, рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на строителните отпадъци (СО), както и на другите изисквания на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (НУСОВРСМ).

5.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да бъде отговорно лице за изпълнение на плана за управление на СО, както и за изготвянето и воденето на отчет за изпълнението на плана и транспортен дневник на СО, в случай, че посочените документи се изискват за строежа съгласно ЗУО и НУСОВРСМ. При необходимост ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави отчета за изпълнението на плана и транспортния дневник на СО на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на отороизирани от него лица или на контролни органи.

5.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да влага на рециклирани строителни материали съгласно изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците.

5.21. При необходимост от прекъсване и / или изместване на изградено окабеляване в обекта на строителството (кабелни телефонни и интернет мрежи), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен предварително да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите действия по отношение на окабеляването, както и да възстанови прекъснатото окабеляване за своя сметка. При нарушение на това задължение спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се прилагат правилата за виновно некачествено извършване на строителни работи – т.7.3 от настоящия договор.

5.22. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обявил в офертата си ползването на подизпълнители, той е длъжен да сключи договор за подизпълнение, както и да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена справка за плащанията по договорите за подизпълнение в срок до 3 работни дни от извършването им. Справката следва да съдържа информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане, включително за авансовите плащания.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

6.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ нужните документи и данни, които са необходими за реализиране целите на договора и са предмет на възлагането.

6.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право упражнява цялостен, непрекъснат и компетентен инвеститорски контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора чрез своите представители.

6.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.

6.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отменя и /или възлага допълнителни строителни работи в процеса на изпълнението, включително при промяна на нормативната уредба, след сключването на този договор в границата на осигурените финансови средства за обекта по показатели, представени в този договор.

VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ. НЕУСТОЙКИ

7.1. При забава за завършване на Етапите по този договор в срока на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.1 на сто от стойността на съответния етап за всеки просрочен ден, но не повече от 30 на сто от стойността на етапа.

7.2. При отказ за изпълнение на договора, „ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ” дължи еднократна неустойка в размер на 20% от стойността на договора

7.3. При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 от ЗЗД, Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 100 на сто от стойността на некачествено

извършените СМР.

7.4. Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва – в един разумен срок, Изпълнителят дължи освен неустойката по предходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

7.5. Дължимите неустойки „ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ” прихваща от дължимите плащания към „ИЗПЪЛНИТЕЛЯ”, а ако сумата е недостатъчна – от гаранцията за изпълнение на договора.

7.6. При неизпълнение на задълженията си по заплащането на етапите от изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,02% от неизплатената сума за всеки ден забава, но не повече от 2% от стойността на неиздължената сума. Страните се съгласяват, че уговорената неустойка компенсира изцяло забавата и че не си дължат лихви за целия период на забавата. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ счита, че вследствие на забавата е претърпял вреди над предвидената неустойка, техният размер подлежи на доказване и не се презумира с размера на неустойката.

7.7. Независимо от причините, при един или повече случаи на забава за изпълнение на задълженията си от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (освен в случаите на обективна невъзможност при форсмажорни обстоятелства), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно изцяло или частично договора с предизвестие, като даде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока смята договора за прекратен. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойка и обезщетение за претърпените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вреди от прекратяването на договора.

7.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати този договор със 7-дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и извън случаите на предходната алинея, когато в хода на изпълнение на договора и/или въз основа на възражение се установи, че не може да изпълни своите задължения в резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на договора, като липсата на достатъчно приходи, отпадане на нуждата от съответнтие стоки и т.н.

7.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да отказва изпълнението на задълженията си по настоящия договор, поради забава за плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

8.1.  Договорът се преркатява при:

1.  в случаите на чл.43, ал.4 от ЗОП, при уговорено обезщетение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер до 1000лв.;

2. с извършване и предаване на договорената работа;

3 по взаимно съгласие между страните;

4 при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на работата.

5 в други случаи, предвидени в настоящия договор;

8.2. Ако за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 10 календарни дни или няма да извърши СМР по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай Възложителят заплаща на Изпълнителя само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди Възложителят може да претендира обезщетение.

8.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора с писмено уведомление до другата страна в случай, че етапите от предмета на договора не бъдат изпълнени в предвидените срокове или стане явно, че същите няма да бъдат изпълнени в сроковете. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща цените на текущия етап и на следващите етапи, като на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се начислява неустойка по раздел VII от договора.

8.4. При прекратяване на договора на посочените основания ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетения за вреди, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е претърпял вследствие на прекратяването на договора.

8.5. При прекратяването на договора не отпадат задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършването на гаранционна поддръжка на изпълнените строителните работи в сроковете, предвидени в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гатанционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

IX. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

9.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесените вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолимата сила.

9.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забрава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

9.3. “Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

9.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

9.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

9.6. Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негови представители и/или служители, както и недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Х. СПОРОВЕ

10.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях.

10.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.

ХI. СЪОБЩЕНИЯ

11.1. Страните следва да изпращат всички писма и уведомления на посочените в настоящия договор адреси. Промяната на адрес е противопоставима на изпращащата страна, само ако тя е била предварително и писмено уведомена за извършена от другата страна промяна. Ако изпращащата страна не е била надлежно уведомена за промяната, уведомлението се счита надлежно връчено. В тази връзка адресите за кореспонденция на страните са, както следва:

- за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  УМБАЛ «СВЕТИ ГЕОРГИ» ЕАД, Бул. Пещерско шосе

№ 66,  тел. 032/ 602974, ФАКС 032/644058

- за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ..........................................................................

XII.  ДРУГИ УСЛОВИЯ

12.1. Задържането на гаранцията за изпълнение и изплащането на неустойка не лишава изправната страна от правото да търси по съдебен ред обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените размери.

12.1. Страните по настоящия договор решават споровете, възникнали в процеса на изпълнението му по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд.

12.1. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

12.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор.

12.1.  При подписването на настоящия договор, в изпълнение на чл.47, ал. 9 от ЗОП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи необходимите документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, както и гаранция за изпълнението на договора.

Този договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ:	1. Приложение №1 - Офертата на изпълнителя;

2. Приложение №2 - Ценово предложение на изпълнителя;

## ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                                 ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

……………………………….			                    ....................................................

Проф.д-р Карен Джамбазов, д.м.

Изпълнителен Директор

………………………………...

Марияна Гешева

Главен Счетоводител

………………………………

юрисконсулт